项目进度汇总

平台仿真组：

平台组当前已在 Docker 内完成环境启动，但部分感知数据接口（如图像和点云）因无法在容器内启动 GUI 依赖的显示服务，目前尚无有效输出，正在排查渲染与传输链路问题。控制状态信息暂时也无法直接在后台完成格式转换与回传，相关接口桥接工作正在进行中。后续计划提供一个封装好的 .sh 脚本，用于一键启动环境并拉起各接口服务。

导航探索组：

冯烨佳：已完成离线测试支持，固定航点控制逻辑（waypoint_patrol_node.py）已实现并可正常运行。同时增加了手动输入文件（manual_waypoint_test.py）及对应的输出报告（manual_waypoint_test_record.md），便于手动航点测试与结果记录。后续将在现有基础上实现测试平台上的固定巡航功能，并尝试接入 Frontier 探索策略与 Nav2 导航框架。

徐嘉骏：上一次规划的三个任务已经全部完成，包括 README 文档整理、最小链路图的绘制，以及 Frontier 与 Nav2 的接入方案设计（具体实现还需要根据平台组后续提供的接口进行相应调整）。

感知定位组：

一、核心成果

完成官方 SimEnv 环境下多红球检测全流程验证，4 个官方红球模型均实现最佳视角 4/4 检出。

候选视角测试 20 个条件，检出 16/20，平均检测耗时 3.75 ms/帧。

补充生成展示视频、标注图及完整测试记录。

二、补充测试结果

部分可见递进测试（36 案例）：TP/FP/FN=20/0/16，准确率 55.6%，可见比例低于 55% 时明显漏检。

干扰物/数量递进/最终压力测试：分别在 8/10/5 个案例中取得准确率 100.0%、100.0% 和 63.6%，验证了算法在多目标、干扰物及低照度条件下的表现。

原生 3D Gazebo 验证：确认检测器在真实 3D 渲染链路下可输出有效检测框，二维压力测试用于快速覆盖边界条件。

三、当前算法局限

遮挡鲁棒性不足（可见像素比例 <0.31 时漏检）。

密集多目标易合并为单框。

红色非球体（如圆柱）存在误检风险。

单视角判定不可靠，三维定位链路尚未闭环。

四、后续计划

增加多视角确认与最佳视角策略，结合机器狗移动提升召回率。

引入分割/深度学习方案，改善密集目标分离与干扰物抑制。

接入深度/TF 链路，实现三维定位并补全误差字段。

固化仿真评测脚本，扩充回归测试集，便于横向对比。

黄亚锌：已完成根据 report-perception 目录下的红球检测图片和数据进行整理，并汇总形成红球检测结果表，记录各测试项的检出情况、准确率及漏检/误检统计等信息。根据 report-perception 目录下的红球检测图片和数据，已完成红球检测结果表的整理，汇总了各测试项的检出情况、准确率以及漏检和误检统计信息。

系统集成与测试组

王杰铭：已完成主力机环境文档和远程连接文档的编写（环境信息更新至6月16日），并将两份文档上传至 GitHub，提交至 HazardWalker\docs\environment 目录下。

宋艺多：已创建初版测试记录模板和制表规则，后续还需依据官方文档对相关指标进行重新梳理和更新。

沈一：集成组在 hxbl 上完成了 SimEnv 双栈部署：一方面通过 Docker 方案在 Ubuntu 24.04 主机上恢复了 SimEnv_ROS1 环境，支持 Classic Gazebo 与四足 RL 仿真运行，并解决了 LibTorch 与 CUDA 编译链的依赖问题；另一方面完成了 SimEnv_ROS2 向 Gazebo Harmonic 的迁移，打通了 HazardWalker 各节点与 /hw/ 传感器话题的联调验收。网络层面优化了 reverse-ssh 重连策略，配置了 Docker GPU 透传与 DNS，同时修正了部署脚本覆盖成员本地改动的问题。

文档组：

潘冠淇：已完成竞赛报名的最终确认及相关后续事项的处理，同时对过去一个阶段的成果进行了系统整理并上传至 GitHub 仓库。下一阶段的成果收集工作也已同步启动，将持续跟进并归档。