会议主题：四足机器人危险源搜索项目启动会

会议摘要：本次会议明确了基于四足机器人的危险源自主搜索项目目标，详细拆解了评分标准与各模块技术路线，完成了主力机环境配置与权限分发，并制定了近期各组的交付目标与开发规范。

一、项目背景与核心技术指标

会议首先明确了项目目标为“基于四足机器人的危险源自主搜索与识别”，并详细拆解了赛事的评分体系与核心考核指标：

1. 任务定义与考核维度

核心任务闭环：要求四足机器人从指定出发点出发，在模拟楼房场景中开展完全自主的探索，利用相机和激光雷达识别危险源，并输出相对于起点的三维坐标，最终自主返回起点。

关键考核点：涵盖自主任务闭环、未知环境移动建图、危险源发现、三维坐标可靠性、误报漏报控制、稳定返航及官方仿真环境的可复现性。

2. 评分权重与指标

系统性能（50分）：重点考核平均探索时间（15分，平均耗时≤600秒，平均耗时。600秒每增加60秒扣1分，扣完为止）

危险源识别概率（14分，≤60%得0分，>60%得14×识别概率<小数点后2为>）

危险源虚警率（8分，≤10%得满分，每增加5%扣1分）

运行稳定性（9分，稳定运行5-9分，其他0-5分）

代码规范性与可复现（4分，规范且可复现4分，可复现但不规范2-4分，不可复现0分）。

创新性（25分）：要求在自主导航、探索、识别等至少一个核心环节提出区别于普通集成方案的有效改进或新方法。

工程完备性（25分）：关注应用价值、技术报告及实验分析流程。

二、技术路线与工程进展

项目组确立了“先跑通后优化”的开发策略，目前已完成了基础框架搭建与最小闭环验证：

1. 技术栈选型

基础环境配置：操作系统选用 Ubuntu 24.04，通信框架采用 ROS 2 Jazzy，主仿真暂定为 Gazebo Harmonic，最终以官方平台为准。

核心算法栈：导航暂定使用 Nav2，SLAM 采用 Nav2 工具箱，探索算法为 Frontier-based，感知采用 OpenCV 和 HSV 色彩空间，定位基于相机+点云/深度+TF。

2. 当前工程状态

最小闭环验证：仓库已具备 ROS2 包骨架和内部话题接口，Demo 已实现平台感知、导航决策、结果输出的全流程串通。

离线测试覆盖：已完成红球检测、固定航点控制及结果格式检查，主力机配置已就绪。

三、主力机环境部署与协作规范

为统一开发环境，测试组完成了主力机的环境配置，并制定了严格的协作流程：

1. 环境与权限管理

统一开发环境：主力机已安装 Ubuntu 24.04 及相关依赖库，通过软链接形式保证各组开发环境一致性。

SSH 密钥认证：各组分配独立 Linux 账号，需配置 SSH 公钥以启用免密登录，后续将关闭密码登录以确保安全。

2. 网络与连接方案

双网连接模式：优先使用 Tailscale 私网连接，若网络受限可使用公网跳板机（端口 6002）进行访问。

远程桌面支持：针对需要图形化界面的测试需求，测试组将研究配置 RDP 远程桌面服务。

四、各模块近期交付目标

全员clone仓库，能说明自己负责模块的输入、输出和近期任务。各组在主力机对应账号下跑通离线测试。集成组保持dev分支可构建、可运行、可评估。

平台组：能在主力机拉起Gazebo最小场景，更新楼栋场景和官方平台adapter的接口文档。需要说清楚fake_platform_node当前发布了哪些/hw/*话题。后续Gazebo或官方平台进来后，哪些东西要在platform层转换。能说明topic、TF、传感器等的适配边界。

导航组：给出Frontier+SLAM Toolbox+Nav2的最小接入方案和分工。需要了解当前固定航点控制在做什么。后续Frontier、SLAM Toolbox、Nav2分别负责什么。看懂waypoint_controller.py，并尝试设计frontier_explorer.py的输入输出。

感知组：给出三维定位链路设计，明确Cameralnfo、点云、TF和结果坐标格式。要先说清楚red_ball_detector.py当前怎么检测红色目标。当前输出还是2D bbox和临时结果，后续必须推进到相机+点云+TF的三维坐标。完善红球检测测试，明确bbox、confidence、red_pixel_count的意义。

决策与状态机方面：给出FSM状态表，明确探索、检测、确认、返航、超时和失败状态

需要了解mission_state_machine_node当前只是最小版状态转发和结果写入。后续正式状态机要包括探索、识别、重观察、返航、失败处理。要设计state_machine.py的状态列表、输入输出和3-5个测试场景。

集成测试组：维护标准验收命令和实验记录表。需要说清楚比赛看哪些指标：探索时间、识别率、虚警率、定位误差、返航成功率。当前evaluate_result.py只是检查result JSON,后续要扩展成实验记录和指标统计。下周至少要能跑通python scripts/run_offline_tests.py,并设计一版实验记录表。

文档组：关注赛事流程，进行会议记录和人员交流，收集答辩材料。后续各组负责协助的人负责各自技术路线文档、画出系统架构图、实验记录等等。

五、待办事项

各组克隆仓库，在主力机对应账号下跑通离线测试，并保证分支可构建、可运行。 全体成员

各组上传 SSH 公钥至主力机，并配置免密登录。 全体成员

配置主力机 RDP 远程桌面服务，以支持图形化界面测试。 沈一

修正 SSH 连接配置（指定端口 6002 及正确用户名），尝试连接主力机。 黄鸣波

升级本地双系统至 Ubuntu 24.04，并尝试连接主力机远程桌面。 冯烨佳

研究 Frontier 探索算法，尝试设计并跑通 SLAM 工具箱。 冯烨佳

在主力机环境下跑通 Demo，明确接口维护任务。 王文丰

从大一成员中再选一名副手协助文档工作。 潘冠淇