一、环境配置与基础设施验收

针对项目开发环境的搭建情况，会议从以下 3 个维度进行了验收与排查：

1. 远程连接稳定性排查

多数成员反馈在使用 VS Code SSH 或远程桌面连接时，存在闲置一段时间后自动断连的现象。排查后指出，该问题可能与 SSH 连接限流策略有关，并尝试通过调整最大会话数和最大连接数来解决。

2. 代码仓库与分支管理

分支提交规范：姜晨强调所有成员必须将代码提交至个人分支（如 `feature/perception`），不要直接提交至 ‘dev’ 分支，以便进行代码审查与合并。

提交情况通报：除平台组外，其他组员上周均未按要求将代码推送到仓库，需立即整改。

3. 基础环境测试

离线测试验证：各组确认已成功运行 `python3 scripts/run_offline_test.py`，10 个测试用例全部通过，证明基础架构无问题。

ROS2 环境验证：平台组确认在 ROS2 环境下节点测试正常，输出了 JSON 格式的报告结果。

二、平台与仿真组进度汇报

1. 仿真环境运行与优化

可视化闪退问题：姜晨反馈在运行 Gazebo 仿真环境时，启用可视化模式会出现闪退，而 ‘headless=true’ 模式运行正常。

解决方案建议：黄鸣波建议在运行命令后添加 ‘headless=true’ 参数，经确认该方案可解决闪退问题。

2. 接口文档与规范

接口表格缺失：目前平台组尚未整理出用于对接的接口话题表（Topic Table），需尽快补充以方便后续模块对接。

文档沉淀要求：鼓励将开发过程中的技术文档（如环境配置、接口说明）统一整理至飞书文档，便于团队查阅。

三、导航与探索组进度汇报

1. 导航逻辑与状态机设计

状态机定义：徐嘉骏定义了三种核心状态，包括 `navigating`（导航中）、`returning`（返回中）和 `final`（任务完成）。

控制策略：采用“先转正、后移动”的策略，即先对准目标方向，再执行直线行进，并输出线速度和角速度。

2. 后续算法规划

自适应巡航目标：冯烨佳计划引入 `furniture` 和 `level2` 相关函数，使机器人能够根据前方危险状况（如红球）进行自适应巡航，而非固定路线。

仿真可视化需求：姜晨要求后续重点实现仿真平台中的实时导航效果，确保能直观看到机器人的移动轨迹。

四、感知与定位组进度汇报

1. 红球检测算法优化

多目标检测增强：姜晨在原单目标检测基础上，增加了危险源的多帧确认和空间去重功能，提升了检测准确度。

边界检测能力：实现了对半个红球或 1/3 红球的边界检测，并在 2D 和 3D 仿真环境中验证了效果。

2. 三维定位接口开发

接口草案设计：已完成三维定位纯函数的设计，实现了从 2D 检测框到世界坐标的映射，但尚未集成到 ROS 节点中。

五、系统集成与测试组进度汇报

1. 环境文档标准化

文档统一管理：姜晨要求王杰铭将现有的多份环境文档进行整合，统一存放在指定目录下，并撰写一份简化的主力机环境配置文档。

文档审核流程：沈一编写的远程桌面文档需经组内确认后，由专人推送至分支，经审核后合并。

2. 测试模板与参数对照

测试表格设计：宋艺多整理了测试参数表格模板，存放在 `groups/platform` 目录下，用于记录后续的评分结果。

需求对齐：姜晨要求对照题目要求检查表格内容是否有遗漏，确保测试项覆盖全面。

六、项目报名与资料管理

针对项目报名及团队资料管理，会议明确了以下执行标准：

1. 报名材料审核流程

材料提交状态：团队成员的个人信息及线下报名表已由 Sea海洋 汇总并提交至唐伟处进行审核。

审核反馈机制：若材料存在问题，审核人将私聊对应成员进行补充；审核通过后，平台组（黄明波、王文峰）将发放平台账号。

2. 会议资料归档规范

文档存储修正：针对上周会议记录误传至 `main` 分支的问题，已修正并重新上传至 `documents` 和 `report` 目录。

资料获取渠道：团队成员可查阅会议总结文档，若仍有疑问可联系潘冠淇获取完整的会议视频回放。

七、开发环境与代码管理规范

为解决远程开发协作中的痛点，会议制定了以下技术规范与改进措施：

1. Git 分支管理策略

分支推送规范：严禁直接推送代码至 `main` 分支，必须先在个人分支开发，经 PR 审核后合并至 `dev` 分支，待版本稳定后再合并至 `main`。

提交记录要求：推送代码时必须撰写详细的 PR 说明，明确本次修改的具体内容。

2. 远程开发环境优化

远程连接稳定性：针对部分成员反馈的远程连接断线问题，沈一 已初步定位为配置问题并进行了临时修复，后续将持续测试。

AI 工具协作方案：针对 abyth 提出的本地 AI 工具无法直接作用于远程环境的问题，沈一 建议通过 SSH 连接或配置系统级代理，利用本地 AI 控制远程终端执行命令。

AI 成本控制：针对远程环境使用 AI 工具（如 GPT-4o）的高昂成本，王杰铭 提出自费提供 API Key 供团队短期试用，后续再根据用量评估报销或统一账号方案。

八、仿真环境搭建与问题排查

为确保后续算法开发顺利进行，会议对仿真环境提出了具体要求并排查了现有问题：

1. 仿真环境部署要求

环境搭建责任：平台仿真组需负责搭建本机仿真环境及 Gazebo 项目运行环境，确保导航探索组和感知定位组能直接运行并看到效果。

2. 远程仿真闪退问题

故障现象：姜晨 和 abyth 在运行仿真环境时，远程界面出现闪退，无法显示可视化效果。

排查方向：初步判断可能与 Windows 自带的远程桌面不支持图形渲染有关，或涉及显卡直连等底层配置问题。沈一 计划后续进行深入测试，若无法解决则考虑转为线下运行。

四、后续工作规划与资源同步

1. 任务安排与时间节点

任务发布机制：姜晨 将根据当前进度，于明天发布各组任务，要求在下次开会前完成并推送至仓库。

考试期间安排：考虑到团队成员即将进入考试周（预计 4 号结束），期间进度可能放缓，任务量将根据考试结束时间灵活调整。

2. 硬件资源同步

实体机器人资源：团队已配置好 Unitree Go1 EDU 版本机器狗，预计在暑假期间进行算法实测。